小程序模块划分 · 交付边界说明

拾光手办小程序
模块划分与交付边界说明

展示模块（免费开发）／付款模块（需要付费）

拾光手作工作室 ｜ 2026 年 10 月 26 日 ｜ 版本 v1.0

适用工程：拾光手办微信小程序（WXML + WXSS + 微信云开发）

目录

一、结论	1

二、划分原则	1

2.1 以资金流为界	1

2.2 定制业务整体归付款模块	1

2.3 单一真相源	1

三、总体结构	1

四、展示模块交付清单（免费开发）	1

4.1 买家端页面	1

4.2 商家后台页面	1

4.3 云函数	1

4.4 交付要点	1

五、付款模块交付清单（需要付费）	1

5.1 买家端页面	1

5.2 商家后台页面	1

5.3 云函数	1

5.4 交易专用工具	1

5.5 交付要点	1

六、共享层清单（不单独计价）	1

七、边界与解耦机制	1

7.1 开关控制	1

7.2 入口门控点	1

7.3 一致性校验	1

八、交付与验收标准	1

8.1 展示模块验收	1

8.2 付款模块验收	1

九、风险与外部依赖	1

9.1 资质与合规风险	1

9.2 外部依赖风险	1

9.3 技术耦合风险	1

十、实施建议	1

# 执行摘要

Executive Summary

拾光手办微信小程序按业务性质划分为两个交付单元：展示模块（手办展示相关，免费开发）与付款模块（付款相关，需要付费），另设一个由双方共用、不单独计价的共享层。划分依据是是否产生真实资金流。

当前工程规模为 26 个业务页面、11 个云函数，全部完成归属登记，无遗漏、无孤立条目。该划分已在代码层落地为模块注册表，并附带一致性校验脚本，确保清单与工程永不脱节。

# 一、结论

拾光手办微信小程序按业务性质划分为两个交付单元：展示模块（手办展示相关，免费开发）与付款模块（付款相关，需要付费），另设一个由双方共用、不单独计价的共享层。

划分依据是「是否产生真实资金流」：凡不涉及收款、退款、定金的展示与浏览能力归入展示模块；凡涉及下单、微信支付、定金与尾款、退款、收货地址等资金与履约环节归入付款模块。定制业务虽以「需求申请」为入口，但其报价、30% 定金与尾款构成完整资金链，故整体归入付款模块，展示模块不保留定制入口。

该划分已在代码层落地为模块注册表（miniprogram/config/modules.js），作为模块边界与开关的唯一真相源，并附带一致性校验脚本，确保清单与工程永不脱节。当前工程规模为 26 个业务页面、11 个云函数，全部完成归属登记，无遗漏、无孤立条目。

表 1-1　交付单元总览

| 交付单元 | 页面数 | 云函数数 | 计价口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共享层（shared） | 3 | 3 | 随两侧交付，不单独计价 |
| 展示模块（display） | 11 | 3 | 免费开发 |
| 付款模块（trade） | 12 | 5 | 需要付费 |
| 合计 | 26 | 11 | — |

# 二、划分原则

## 2.1 以资金流为界

模块归属不看页面名称，看该页面承载的主业务是否触碰资金。作品详情页含「加入购物车」「立即购买」按钮，但页面主体是作品展示，故归展示模块；其购买按钮属交易动作，随付款模块开关整体显隐。同理，「我的」页面同时挂着收藏、浏览记录（展示）与订单、收货地址（付款）两侧入口，因属用户中心骨架而归共享层。

## 2.2 定制业务整体归付款模块

定制业务的完整链路为：提交需求 → 商家报价 → 支付定金（预算 30%）→ 制作排期 → 支付尾款 → 完成发货。其中报价确认、定金与尾款三处直接调用支付能力，是不折不扣的资金环节。

若把「申请表单」留在免费侧、把「定金支付」划到付费侧，会造成同一业务流程被拆进两个交付单元、接口互相依赖，反而增加集成成本。因此定制申请、定制单列表、定制单详情三个页面连同 custom 云函数整体划入付款模块。

## 2.3 单一真相源

模块归属、文件清单、开关状态集中登记在 miniprogram/config/modules.js，页面代码不各自维护归属信息。miniprogram/config/constants.js 中的 SHOW_TRADE 由该注册表的 MODULE_SWITCH.trade 派生而来，两者不会出现不一致。

新增页面或云函数时必须在注册表登记归属，否则校验脚本会报错，从机制上防止模块边界随迭代漂移。

# 三、总体结构

小程序在单个工程内完成解耦，采用「共享骨架 + 两个业务模块」的三层结构。共享层是两边共用的小程序骨架与基础设施；展示模块与付款模块是两个可独立开发、独立交付、独立验收的业务单元。

表 3-1　三层结构

| 层 | 模块键 | 承载内容 | 是否可独立上线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共享层 | shared | 用户中心骨架、隐私合规页、登录鉴权、后台容器、通用组件与工具 | 否，随两侧交付 |
| 展示模块 | display | 作品浏览、品牌介绍、编号防伪、海报分享、收藏与浏览历史 | 是，关闭付款开关即为纯展示小程序 |
| 付款模块 | trade | 购物车、下单、微信支付、订单、售后退款、收货地址、定制交易 | 否，需依附共享层 |

# 四、展示模块交付清单（免费开发）

展示模块面向买家的「看」这一动作：浏览作品、了解品牌、验证编号、分享海报、收藏与回看，全程不产生任何支付行为。买家端九个页面，商家后台两个页面，云函数三个。

## 4.1 买家端页面

表 4-1　展示模块买家端页面

| 序号 | 页面路径 | 页面名称 | 功能要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pages/index/index | 首页 | 轮播运营位、限量发售专区、新品推荐、搜索入口 |
| 2 | pages/category/category | 全部作品 | 系列、题材、比例、价格区间多维筛选，关键词搜索 |
| 3 | pages/detail/detail | 作品详情 | 主图画廊、规格选择、图文详情、相关推荐 |
| 4 | pages/panorama/panorama | 多角度全景 | 作品多角度环绕查看 |
| 5 | pages/poster/poster | 分享海报 | 作品图 + 名称 + 参考价 + 小程序码，保存至相册 |
| 6 | pages/verify/verify | 编号查询 | 编号格式校验 + 云端登记库比对防伪 |
| 7 | pages/about/about | 品牌介绍 | 工作室背景、手作工艺说明 |
| 8 | pages/favorite/favorite | 收藏 | 已收藏作品列表 |
| 9 | pages/history/history | 浏览历史 | 最近浏览记录 |

## 4.2 商家后台页面

| 序号 | 页面路径 | 功能要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pages/admin/product/product | 商品列表、批量上下架、批量改价 |
| 2 | pages/admin/product-edit/product-edit | 商品新增与编辑 |

## 4.3 云函数

| 云函数 | 职责 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| product | 商品数据与内容 | 首页聚合、列表筛选、详情、批量摘要、生成小程序码、编号比对 |
| security | 内容安全检测 | 文本与图片违规检测（UGC 合规） |
| favorite | 收藏关系 | 收藏、取消收藏、收藏列表 |

## 4.4 交付要点

作品详情页的「加入购物车」「立即购买」「去定制」按钮属交易动作，由付款模块开关控制显隐，页面本身归展示模块交付。

编号查询同时提供本地格式校验（即时反馈）与云端登记库比对；未登记编号明确标注「格式正确·未登记」，不冒充真品。

分享海报优先取真实小程序码，未发布或调用失败时自动回退占位图案，不影响海报生成。

# 五、付款模块交付清单（需要付费）

付款模块面向买家的「买」这一动作，并覆盖商家侧的履约与资金处理。买家端九个页面，商家后台三个页面，云函数五个，另含一项交易专用工具。该模块涉及真实资金流，需商户号资质与云开发环境方可真正启用。

## 5.1 买家端页面

表 5-1　付款模块买家端页面

| 序号 | 页面路径 | 页面名称 | 功能要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pages/cart/cart | 购物车 | 本地购物车，结算时服务端重算校验 |
| 2 | pages/order-confirm/order-confirm | 下单确认 | 收货地址、运费与包邮门槛、定制定金、订单备注 |
| 3 | pages/order-list/order-list | 我的订单 | 按订单状态分页查询 |
| 4 | pages/order-detail/order-detail | 订单详情 | 去支付、取消、确认收货、申请售后、物流轨迹时间线 |
| 5 | pages/address/address | 收货地址 | 地址列表与默认地址 |
| 6 | pages/address-edit/address-edit | 地址编辑 | 新增与修改收货地址 |
| 7 | pages/custom-apply/custom-apply | 定制申请 | 题材、比例、风格、特殊要求、参考图、预算与定金 |
| 8 | pages/custom-list/custom-list | 我的定制单 | 定制单状态列表 |
| 9 | pages/custom-detail/custom-detail | 定制单详情 | 最终报价、支付定金、支付尾款、制作排期 |

## 5.2 商家后台页面

| 序号 | 页面路径 | 功能要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pages/admin/order/order | 订单管理、录入发货、售后裁决（同意退款／拒绝） |
| 2 | pages/admin/custom/custom | 定制管理、报价、排期、完成 |
| 3 | pages/admin/dashboard/dashboard | 数据看板、近七日销售趋势、热销榜 |

## 5.3 云函数

| 云函数 | 职责 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| order | 订单生命周期 | 创建、取消、确认收货、申请售后、撤销售后、物流轨迹查询 |
| pay | 支付能力 | 统一下单、支付结果回调、支付成功通知 |
| address | 收货地址 | 地址增删改查、默认地址 |
| custom | 定制业务 | 提交需求、列表、详情、取消 |
| stats | 经营统计 | 概览、销售趋势、热销榜 |

## 5.4 交易专用工具

miniprogram/utils/subscribe.js 负责一次性订阅消息征订（支付成功、发货、售后结果三类通知），模板未申请时优雅跳过，不阻塞下单。

## 5.5 交付要点

退款归属商家后台云函数。因云开发云函数之间互相调用时不透传用户身份，支付云函数无法二次校验操作者，故退款统一在具备双因子鉴权的后台云函数内执行，确保资金操作可追溯。

金额一律以「分」为单位整数存储，展示时换算为元，避免浮点误差。

售后状态与订单主状态解耦。订单主状态标记「进入售后」，售后推进到哪一步由独立子状态刻画。

定制三个业务要点已内置处理：定金性质在页面明示并在支付前二次确认；限量编号与库存强绑定并写入订单商品快照；定制单支持「报价未定」状态，尾款入口按状态显隐。

# 六、共享层清单（不单独计价）

共享层是两边共用的小程序骨架与基础设施，随两侧一并交付，不作为独立计价单元。其存在保证任一业务模块可脱离另一模块正常运行。

表 6-1　共享层清单

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 页面 | pages/user/user（用户中心骨架，承载两侧入口）、pages/privacy/privacy（隐私政策与用户协议）、pages/admin/login/login（后台登录） |
| 云函数 | login（登录鉴权）、admin（后台容器）、initdb（数据初始化） |
| 应用骨架 | app.js、app.json、app.wxss、sitemap.json |
| 通用组件 | 商品卡片、加载骨架屏、隐私弹窗等 |
| 通用工具 | 云调用封装、轻提示、格式化、分享、图片缩略、后台鉴权 |

# 七、边界与解耦机制

## 7.1 开关控制

付款模块由 config/modules.js 的 MODULE_SWITCH.trade 统一控制。开关关闭后小程序退化为纯展示应用。

表 7-1　开关状态对比

| 状态 | tabBar 项数 | 详情页表现 | 交易入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| trade 开启 | 4 项（首页／全部作品／购物车／我的） | 显示规格数量与购买按钮 | 全部可见 |
| trade 关闭 | 3 项（去掉购物车） | 仅保留「微信咨询」 | 全部隐藏 |

## 7.2 入口门控点

展示侧进入付款侧共三个入口，均已受开关控制。

| 所在页面 | 门控内容 |
| --- | --- |
| 首页 | 定制入口卡片 |
| 用户中心 | 订单、定制、收货地址 |
| 作品详情 | 规格数量、加入购物车、立即购买、去定制 |

## 7.3 一致性校验

scripts/check-modules.js 对模块清单与工程实际做双向对账，检查项包括：页面归属登记完整性、清单与 app.json 双向一致、页面四件套文件存在性、云函数目录存在性、工具文件存在性。校验不通过即退出报错，可纳入交付前的固定检查流程。

# 八、交付与验收标准

## 8.1 展示模块验收（免费交付范围）

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 独立可用 | 关闭付款开关后，全部展示页正常浏览，无跳转断链、无脚本报错 |
| 内容完整 | 九个买家端页面与两个后台页面功能可用，筛选、搜索、详情、分享均正常 |
| 合规就绪 | 隐私政策与用户协议可读、首次启动弹窗确认、UGC 内容安全检测接入 |
| 自检通过 | 模块划分、结构、接口三项校验脚本全部通过 |

## 8.2 付款模块验收（付费交付范围）

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 交易闭环 | 加购 → 下单 → 支付 → 发货 → 收货 → 完成全链路可走通 |
| 资金安全 | 下单前服务端重算金额、支付回调幂等、退款金额不超实付 |
| 售后完整 | 申请售后、商家裁决、退款到账、撤销售后状态流转正确 |
| 定制完整 | 申请、报价、定金、排期、尾款、完成全链路可走通 |
| 通知可达 | 支付成功、发货、售后结果三类订阅消息在模板配置后可下发 |
| 自检通过 | 三项校验脚本全部通过，新增动作均已注册 |

# 九、风险与外部依赖

## 9.1 资质与合规风险

| 风险点 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 支付资质 | 微信支付需营业执照与商户号，个体或企业主体方可申请 | 先以纯展示形态上线，资质就绪后再开启付款模块 |
| 隐私合规 | 收集手机号、地址、参考图等个人信息，须有明示同意 | 隐私政策与用户协议已内置，条款变更时递增版本号强制重看 |
| 内容合规 | 用户提交的定制需求属 UGC，须做违规检测 | 已接入文本与图片检测，接口不可用时放行并记录日志 |

## 9.2 外部依赖风险

下列能力均已写全代码路径，采用统一的「配置门控 + 优雅降级」策略：配置到位即自动生效，未配置不弹错、不阻塞业务。因此付款模块可先行交付代码，外部资源就绪后逐项点亮。

| 依赖项 | 用途 | 未配置时表现 |
| --- | --- | --- |
| 支付商户号 | 发起真实支付与退款 | 走演示数据，不发起真实扣款 |
| 订阅消息模板 | 支付、发货、售后通知 | 静默跳过，不弹订阅框 |
| 快递查询服务 | 物流轨迹时间线 | 降级为「复制单号自行查询」 |
| 小程序正式发布 | 真实小程序码 | 回退为占位图案 |
| 编号登记库 | 防伪比对 | 仅做格式校验并标注未登记 |

## 9.3 技术耦合风险

| 风险点 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 模块边界漂移 | 迭代中新增页面未登记归属，边界逐渐模糊 | 强制登记 + 校验脚本卡点，未登记即报错 |
| 双真相源 | 开关散落多处导致不一致 | 开关收口至注册表，其余处只做派生 |
| 跨模块跳转 | 展示侧直接跳入付款侧页面造成断链 | 三处入口统一门控，断链由自检脚本捕获 |

# 十、实施建议

先交付展示模块。以纯展示形态完成开发与上线准备，快速验证内容与用户体验，此部分不产生开发费用。

付款模块按需启动。待商户号资质与云开发环境就绪后，再启动付款模块开发与联调，降低前期投入与资质闲置风险。

外部资源并行准备。支付商户号、订阅消息模板、快递查询服务的申请周期不等，建议与付款模块开发并行推进。

固定交付前检查。每次交付前运行模块划分、结构、接口三项校验脚本，确保清单、结构、接口三者一致。

本文档依据当前工程实际编写，模块清单与 miniprogram/config/modules.js 注册表一一对应。工程结构变更后应同步更新注册表并复跑校验脚本，本文档随版本迭代更新。